**Karta projektu w ramach Strategii ZIT MOF Lęborka**

**I. Informacje wprowadzające**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Wymiana osiedlowych sieci ciepłowniczych z tradycyjnych kanałowych na sieci preizolowane. |
| **Nr i nazwa Działania FEP** | 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza |
| **Nazwa projektu/pakietu projektów/przedsięwzięcia ze Strategii ZIT** | CO 1.2.  KI 1.2.1.  D 1.2.1.1. |
| **Podmiot zgłaszający** | MOF Lęborka |
| **Nazwa wnioskodawcy** | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku. |
| **Podmioty współrealizujące** (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |

**II. Opis projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cele projektu** | Modernizacja nieefektywnych, osiedlowych sieci ciepłowniczych. | |
| **Efekty realizacji** | Bezpieczna i dostępna infrastruktura. | |
| **Opis projektu, w tym planowanych zadań** | 1. Modernizacja sieci ciepłowniczej od ul. Traugutta przez ul. Sportową do ul. Olimpijczyków.  2. Modernizacja sieci ciepłowniczej od ul. Legionów Polskich przez Warszawską do ul. Sienkiewicza. 3. Modernizacja sieci ciepłowniczej od ul. Sienkiewicza przez ul. Staszica do ul. Zwarowskiej (Eurocash).  4. Modernizacja sieci ciepłowniczej od ul. Mireckiego do ul. Orzeszkowej 3. 5a. Modernizacja sieci ciepłowniczej od ul. Armii Krajowej wzdłuż ul. Mireckiego.  5b. Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory przy Starostwie do WG Jagiellońska. 6. Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie osiedla przy ul. Czołgistów (budynki Czołgistów 31, 25, 23, 21). | |
| **Wskaźniki produktu i rezultatu** | **Wskaźnik produktu:**  wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze - ok. 4,2 km;  ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby) – *do ustalenia*  **Wskaźnik rezultatu:**  ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (MWh/rok) – do ustalenia po opracowaniu dokumentacji);  szacowane zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – tony równoważnika CO2/rok (po opracowaniu dokumentacji). | |
| **Lokalizacja projektu** | Gmina Miasto Lębork | |
| **Okres realizacji projektu** | Planowany termin rozpoczęcia realizacji | V 2024 |
| Planowany termin zakończenia realizacji | XII 2029 |
| **Data gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie** (kwartał, rok)[[1]](#footnote-1) | I kw. 2024 | |

**III. Indykatywny budżet projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Źródło finansowania projektu** | **Kwota (PLN\*)** | **Udział procentowy (%)** |
| **Środki UE** | 15.640.000 | 85 % |
| **Wkład krajowy** | 2.760.000 | 15 % |
| **Razem** | **18.400.000** | **100%** |

Dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości limitów alokacji na poszczególne Działania wskazanych w paragrafie 4.

**IV. Stan przygotowania projektu i warunki realizacji (nie dotyczy EFS+)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Posiadana dokumentacja / analizy / opracowania / porozumienia** | Brak |
| **Zakres dokumentacji pozostałej do opracowania** | kosztorysy, audyty energetyczne, dokumentacja projektowa, pozwolenia i zgłoszenia |
| **Szacowany koszt opracowania dokumentacji** | 200 000,00 |
| **Termin osiągnięcia gotowości realizacyjnej\*** | V 2024 |
| **Inne istotne warunki realizacji projektu** | 1. realizacja w etapach |

\* Gotowość realizacyjna oznacza, że przedsięwzięcie posiada niezbędną dokumentację, decyzje i pozwolenia, koncepcję, wstępne porozumienia partnerów.

**V. Dane kontaktowe osoby przygotowującej kartę projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby przygotowującej kartę / stanowisko / dane do kontaktu: e-mail, telefon | Kamilla Pięta, Urząd Miejski w Lęborku, Wydział Współpracy i Rozwoju, tel. 59 8637 762, k.pieta@um.lebork.pl |

1. Doprecyzowanie daty (co do dnia, miesiąca, roku) gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpi w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach FEP. [↑](#footnote-ref-1)