**Karta projektu w ramach Strategii ZIT MOF Lęborka**

**I. Informacje wprowadzające**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Rozwój sieci punktów czerpania wody w zakresie przeciwdziałania suszy i poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez adaptację naturalnych zbiorników wodnych. |
| **Nr i nazwa Działania FEP** | 2. Bardziej zielone Pomorze |
| **Nazwa projektu/pakietu projektów/przedsięwzięcia ze Strategii ZIT** | CO 1.1.  KI 1.1.1.  D 1.1.1.1.  D 1.1.1.2  D 1.1.1.3. |
| **Podmiot zgłaszający** | MOF Lęborka |
| **Nazwa wnioskodawcy** | Gmina Łęczyce |
| **Podmioty współrealizujące** (jeśli dotyczy) | Do wyboru w naborze |

**II. Opis projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cele projektu** | - przeciwdziałanie długotrwałym skutkom suszy;  - wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego;  - edukacja społeczeństwa, promująca właściwe postawy i zachowania z zakresu ochrony zasobów wodnych. | |
| **Efekty realizacji** | - wzmocnienie potencjału jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;  - zachowanie, odtwarzanie i adaptacja naturalnych zbiorników wodnych. | |
| **Opis projektu, w tym planowanych zadań** | Przedsięwzięcie przewiduje stworzenie sieci punktów czerpania wody na stawach, mokradłach, torfowiskach, śródpolnych oczkach, meandrach rzek i strug wodnych. W zależności od potrzeb zakłada się oczyszczenie, pogłębianie zbiorników, a także zagospodarowanie i utwardzenie brzegów wraz z przygotowaniem zejść prowadzących do lustra wody lub montażem studni i przewodów ssawnych wraz z oświetleniem. Przewiduje się utwardzenie części terenu pod place manewrowe i podjazdy do lustra wody z wykorzystaniem w tym celu materiałów umożliwiających właściwą retencję wody. Przy rzekach i strugach planuje się wykonanie zastawek spiętrzających wodę na czas poboru. | |
| **Wskaźniki produktu i rezultatu** | Wskaźnik produktu:  1) Pojemność obiektów małej retencji (przyrost) - 16 560 m3  2) Inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych i katastrof w przypadku klęsk żywiołowych – min. 1 462 386 EURO (1 euro = 4,7 zł)  3) Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego – min. 9 236 osób.  Wskaźnik rezultatu:  Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przeciwpożarowej – min. 9 236 osób. | |
| **Lokalizacja projektu** | MOF Lęborka | |
| **Okres realizacji projektu** | Planowany termin rozpoczęcia realizacji | I kwartał 2024 r. |
| Planowany termin zakończenia realizacji | IV kwartał 2025 r. |
| **Data gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie** (kwartał, rok)[[1]](#footnote-1) | III/IV kwartał 2024 r. | |

**III. Indykatywny budżet projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Źródło finansowania projektu** | **Kwota (PLN\*)** | **Udział procentowy (%)** |
| **Środki UE** | 5 842 231 | 85 % |
| **Wkład krajowy** | 1 030 982 | 15 % |
| **Razem** | **6 873 213** | **100%** |

Dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości limitów alokacji na poszczególne Działania wskazanych w paragrafie 4.

**IV. Stan przygotowania projektu i warunki realizacji (nie dotyczy EFS+)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Posiadana dokumentacja / analizy / opracowania / porozumienia** | Do ustalenia |
| **Zakres dokumentacji pozostałej do opracowania** | Do ustalenia |
| **Szacowany koszt opracowania dokumentacji** | Do ustalenia |
| **Termin osiągnięcia gotowości realizacyjnej\*** | III/IV kwartał 2024 r. |
| **Inne istotne warunki realizacji projektu** | Do ustalenia |

\* Gotowość realizacyjna oznacza, że przedsięwzięcie posiada niezbędną dokumentację, decyzje i pozwolenia, koncepcję, wstępne porozumienia partnerów.

**V. Dane kontaktowe osoby przygotowującej kartę projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby przygotowującej kartę / stanowisko / dane do kontaktu: e-mail, telefon | mgr inż. Jędrzej Remelski  St. Inspektor ds. inwestycji własnych i remontów  Urząd Gminy Łęczyce  [inwestycje@leczyce.pl](mailto:inwestycje@leczyce.pl), tel. (58) 674-46-59 |

1. Doprecyzowanie daty (co do dnia, miesiąca, roku) gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpi w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach FEP. [↑](#footnote-ref-1)