Informacje z ratusza 4.10.2010

- Mury, baszty i uliczki – ożywianie historycznego centrum na finiszu

- Wsparcie dla Animalsów w opiece nad bezpańskimi kotami

- III Wojewódzkie Kulinaria w Błękitnej Krainie

- Moja kaszubska Stegna – promocja książki prof. B. Synaka

1. Mury, baszty i uliczki – ożywianie historycznego centrum na finiszu

Prace objęte programem unijnym ”Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” są już na etapie końcowym.

BASZTY

W fazie prac wykończeniowych są: BASZTA nr 32 – pozostał do uruchomienia system p/poż., w pozostałych basztach  nr 24, 27 trwają przygotowania do odbioru, który planowany jest 15.10.2010.

ULICZKI

Większość prac została wykonana. Trwają prace na ul. Przymurnej, na placu Spółdzielczym i na ul. Derdowskiego (na niewykonanym odcinku na wysokości kościoła św. Jakuba, od ul. Solnej do Gdańskiej i od ul. Gdańskiej do Basztowej remont zakończony wcześniej). Prace polegają na robotach nawierzchniowych, instalacji linii oświetlenia elektrycznego (obecnie stoją stare i nowe słupy oświetleniowe). Pozostaną do wykonania (do połowy listopada) na wszystkich uliczkach elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki, słupki ograniczające wjazd samochodów).

MURY

Większość prac jest już wykonana. – Wykonawca jest bardzo zaawansowany w pracach na murach obronnych przy ul. Basztowej, Findera, Korczaka. – mówi Romuald Babul, Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Lębork. – Zakończyły się badania archeologiczne na całej długości obwarowań, trwa konserwacja i rekonstrukcja drobnych elementów na samym murze. Wykonawca zabezpiecza luźne cegły, dokłada nowe, robi tzw. scalanie kolorystyczne.

OŚWIETLENIE GAZOWE

Wykonany został projekt w części ul. Basztowej i Derdowskiego w ramach robót budowlanych. Decyzją Burmistrza Miasta oświetlenie gazowe będzie zrealizowane w ramach I etapu (3 słupy oświetlenia gazowego) na ul. Basztowej, na który został ogłoszony przetarg nieograniczony i w tym miesiącu ma być wyłoniony wykonawca tych robót.  II etap polegać będzie na zamontowaniu kinkietu z lampami gazowymi zrekonstruowanego na podstawie zachowanych zdjęć przedwojennych na Baszcie Bluszczowej i Baszcie nr 27, natomiast III etap polegać będzie na zamontowaniu 2 takich kinkietów na nowym budynku, który powstanie przy kościele św. Jakuba w miejsce obecnego budynku z salkami katechetycznymi.

ADAPTACJA PIWNIC MUZEUM

W dniu 4 października 2010 odebrano zadanie modernizacji piwnic Muzeum.

2. Wsparcie dla Animalsów w opiece nad bezpańskimi kotami

Miasto wsparło działania lęborskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Animals” w zakresie pomocy i opieki nad bezdomnymi kotami.

Stowarzyszenie zwróciło się do Burmistrza Miasta o finansowe wsparcie m.in. na specjalistyczne zabiegi weterynaryjne ograniczające populację tych zwierząt w mieście. Animalsi opiekują się ok. 60 bezdomnymi kotami na terenie Lęborka. Burmistrz Miasta przeznaczył kwotę 1500 zł na zakup karmy oraz 3000 zł na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów.

3. III Wojewódzkie Kulinaria w Błękitnej Krainie

### Na III Wojewódzkie Kulinaria zaprasza Lęborska Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”. Kulinaria odbędą się 14 października w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu przy ul. Warszawskiej. W programie prezentacja potraw przez firmy i restauratorów z ziemi lęborskiej i z województwa. Jak co roku, specjalnie powołane jury konkursowe od godz. 15.00 będzie oceniało walory smakowe i wizualne potraw oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Oficjalne otwarcie, a następnie degustację potraw przewidziano na godz. 16.00.

Organizator Kulinariów: LOT „Ziemia Lęborska”, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Miasta Lęborka, Powiatu Lęborskiego, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ZSGŻiA.

4. Moja kaszubska Stegna – promocja książki prof. B. Synaka

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 8 października o godz. 18.00 do klubu biblioteki na spotkanie z prof. Brunonem Synakiem i prezentację książki „Moja kaszubska Stegna”. Spotkanie poprowadzi Wanda Kiedrowska.

Opublikowane w 2010r. autobiograficzne wspomnienia w zamierzeniu autora miały być kolejnym studium socjologicznym o Kaszubach. Powstała jednak książka żywa, pokazująca drogę życiową ambitnego Kaszuby (stąd tytułowa stegna, po kaszubsku – ścieżka, dróżka). Książka obfituje w anegdoty, ciepłe opowieści o domu i wsi rodzinnej, barwne opisy ludzi. Autor nie unika także trudnych dla niego tematów. Pisze o podpisaniu przez ojca volkslisty i własnej przynależności do PZPR. Ale tym, co szczególnie zostaje w pamięci po przeczytaniu wspomnień, jest wielka miłość do Małej Ojczyzny. Prawdziwa, nieudawana, wyssana z mlekiem matki.

Brunon Synak to profesor socjologii, wieloletni przewodniczący sejmiku województwa pomorskiego, a także były prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.